załącznik nr 11

### Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny  Gminy Skarbimierz

w tys. zł

| Nazwa zadania | Lokalizacja | rok rozp rok zak. | Wartość zadania | nakłady poniesione do 2004 r | nakłady na rok 2005 2006 2007 |  |  | jednostka koordynująca wykonania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. budowa, modernizacja chodnika - przy drodze wojew. - przy drodze powiat. - ul. Akacjowa | Bierzów-Łukowice Skarbimierz- Brzeg Skarbinmierz | 2005 2005 2005 | 500,0 300,0 25,0 | - - - | 500,0 300,0 25,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 2. budowa parkingu 3. modernizacja placu wokół przystanku | Skarbimierz - Małujowice Łukowice B. | 01/05 04/05 | 199,0 59,0 | 149,0 14,0 | 50,0 45,0 |  |  | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 4. budowa, modernizacja dróg wewnętrznych | Żłobizna Skarbimierz ul.Akac-Dębowa Pępice-Brzeg Pawłów Lipki Zielęcice ul. Wiejska Skarbimierz - Małujowice Skarbimierz – ulica -Modrzewiowa -Parkowa -Akacjowa -Klonowa -Topolowa -Kasztanowa -Dębowa -Jaśminowa | 04/05 02/05 2005 05/06 2005 05/06 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 | 107,2 162,0 760,0 1296,0 15,0 132,0 350,0 250,0 170,0 100,0 80,0 230,0 40,0 400,0 400,0 | 35,0 112,0 - - - - - - - - - - - - - | 42,2 50,0 760,0 10,0 15,0 62,0 - - - - - - - - - | 30,0 - - 1286,0 - 70,0 350,0 250,0 - - - - - - - | - - - - - - - - 170,0 100,0 80,0 230,0 40,0 400,0 400,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Dział 600 Transport i łączność | X | x | 5575,2 | 310,0 | 1859,2 | 1986,0 | 1420,0 |  |
| 5. SUW Skarbimierz + sieć wodociągowa | teren gminy | 03/06 | 1.808,5 | 1.618,5 | 190,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 6. SUW + sieć wodociągowa | Łukowice Brz. | 2005 | 140,0 | - | 140,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 7. sieć wodociągowa Zielęcice + sołectwa | teren gminy | 2005 | 190,0 | - | 190,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 8. sieć wodociągowa | Skarbimierz Osiedle | 2007 | 800,0 | - | - | 350,0 | 450,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 9. kanalizacja sanitarna | Skarbimierz Osiedle | 2007 | 900,0 | - | - | - | 900,0 | Ref.Inwestycyjny |
| 10. dokumentacja do Reg. Programu Opr. w ramach funduszy unijn. ( f-sze strukturalne ) |  | 2005 | 20,0 | - | 20,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 11. projekt kanalizacji sieci deszczowej | Zwanowice | 2005 | 1,7 | - | 1,7 | - | - | Urząd Gminy Ref.inwestycyjny |
| 12. oświetlenie ulic - nowe punkty świetlne | Skarbimierz O Żłobizna Kopanie Kruszyna Zwanowice Brzezina Zielęcice Pawłów Prędocin | 03/05 04/05 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 | 260,9 17,3 3,0 3,0 17,0 1,5 41,1 8,0 26,0 | 170,9 8,3 - - - - | 90,0 9,0 3,0 3,0 17,0 1,5 6,1 8,0 4,0 | - - - - - 35,0 - 22,0 | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 13. budowa placu zabaw | Bierzów Łukowice Brz. | 2005 2005 | 7,0 15,0 | - - | 7,0 15,0 | - - | - - | Referet Inwestycyjny |
| 14. adaptacja obiektów na halę sportową | Łukowice Brz. | 05/06 | 420,0 | - | 20,5 | 399,5 | - | Referat Inwestycyjny |
| 15. modernizacja terenów sportowychj | teren gminy | 2005 | 21,0 | - | 21,0 | - | - |  |
| 16. budowa obiektów sportowych | Brzezina Kruszyna Lipki Zwanowice | 2006 2006 2006 2006 | 420,0 420,0 420,0 420,0 | - - - - | - - - - | 420,0 420,0 420,0 420,0 |  | Referat Inwestycyjny |
| 17. sieć deszczowa ul. Parkowa | Skarbimierz O | 04/05 | 180,5 | 80,5 | 100,0 |  |  | Referat Inwestycyjny |
| 18. sieć deszczowa | Skarbimierz Osiedle | 2007 | 750,0 | - | - | - | 750,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 19. budowa ogrodzenia siedziby U.G. | Skarbimierz O | 2005 | 10,0 | - | 10,0 |  |  | Referat Inwestycyjny |
| 20. modernizacja ogrodzenia | Skarbimierz Os | 2005 | 20,0 | - | 20,0 | - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 21. rekultywacja gruntów + likwidacja studni | Skarbimierz Os. | 2005 | 1400,0 | - | 600,0 | - | 800,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 22. modernizacja domów ludowych | Kruszyna Lipki Pępice | 05/06 2005 2005 | 217,0 193,0 300,0 | - - - | 17,0 193,0 300,0 | 200,0 - - | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 23. zestaw komputerowy | Urząd Gminy | 2005 | 19,0 | - | 19,0 |  |  | Urzad Gminy |
| 24. sprzęt muzyczny | OSP Łukowice | 2005 | 5,0 | - | 5,0 |  |  | Urząd Gminy |
| 25. zestaw komputerowy | Przedszkole Skarbimierz Os | 2005 | 5,0 | - | 5,0 |  |  | Urząd Gminy |
| 26. zestaw komputerowy | GOPS Skarbimierz | 2005 | 5,2 | - | 5,2 |  |  | Urząd Gminy |
| # Razem |  | x | 15060,9 | 2188,2 | 3880,2 | 4672,5 | 4320,0 |  |