załącznik nr 10

### Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny  Gminy Skarbimierz

w tys. zł

| Nazwa zadania | Lokalizacja | rok rozp rok zak. | Wartość zadania | przewidyw. nakłady poniesione do 2006 r | nakłady na rok 2007 2008 2009 |  |  | jedn.koordynująca wykon. inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. modernizacja drogi dojazdowej do pól wraz z połączeniem komunikacyjnym wsi Lipki - Gać | Lipki | 2007 | 500,0 | - | 500,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 2. remont drogi ul. Wiejska w Zielęcicach | Zielęcice | 05/07 | 137,0 | 67,0 | 70,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 3. budowa, modernizacja dróg wewnętrznych Skarbimierz | Ulica Modrzewiowa -Dębowa | 2007 2007 | 100,0 120,0 | - - | 220,0 100,0 120,0 |  | - - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 4. przebudowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych Skarbimierz - Pępice do Skarbimierza - Małujowice | Skarbimierz Os. | 2007 | 2.000,0 | - | 2.000,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 5. przebudowa ul. Wesołej | Pawłów | 2006/07 | 1.304,0 | 4,0 | 1.300,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| Dział 600 Transport i łączność | X | X | 4.161,0 | 71,0 | 4.090,0 |  | - |  |
| 6. kanalizacja sanitarna ( działki budowlane ) | Skarbimierz Os. | 2007 | 200,0 | - | 200,0 |  | - | Ref.Inwestycyjny |
| 7. kanalizacja sanitarna ( nowe osiedle ) | Pawłów | 2007 | 100,0 | - | 100,0 |  |  |  |
| 8. kanalizacja sanitarna – program ISPA | teren gminy | 2007 | 6.000,0 | - | - | 5.000 | 1.000 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 9. przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkańców gminy – program ISPA | teren gminy | 2007 | 1.000,0 | - | 1.000,0 |  | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  | 7.300,0 |  | 1.300,0 | 5.000 | 1.000,0 |  |
| 10. budowa oświetlenia ulicznego – Topolowa, Modrzewiowa | Skarbimierz Os. | 2007 | 150,0 | - | 150,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 11. budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej | Pawłów | 2006/07 | 34,0 | 4,0 | 30,0 |  | - - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 12. budowa gimnazjum | Skarbimierz Os. | 2006/07 | 4.084,2 | 84,2 | 500,0 | 500,0 | 3.000,0 | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 13. kanalizacja deszczowa | Skarbimierz Osiedle | 2007 | 900,0 | - | 900,0 |  | - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 14. likwidacja studni na terenie po JAR | Skarbimierz Os. | 2007 | 60,0 | - | 60,0 |  | - | Ref.Inwestycyjny |
| 15. remont budynków domu ludowego 16. adaptacja budynku przedszkola na dom ludowy | Kopanie Predocin | 2007 2007 | 200,0 400,0 |  | 200,0 400,0 |  | - - | Urząd Gminy Ref.Inwestycyjny |
| 17. wykup działek pod tereny inwestycyjne | Skarbimierz Os. | 2007 | 500,0 | - | 500,0 |  | - | Urząd Gminy Ref. Inwestycyjny |
| 18. zakup serwera, koputerów, mebli do siedziby urzędu gminy | Skarbimierz | 2007 | 60,0 | - | 60,0 |  |  |  |
| 19. zakup komputera | Biblioteka Lipki | 2007 | 5,0 | - | 5,0 |  |  | Urząd gminy |
| # Razem |  | X | 17.854,2 | 159,2 | 8.195,0 | 5.500,0 | 4.000,0 |  |