załącznik nr 5

### Realizacja  wydatków majątkowych Gminy Skarbimierz za I półrocze 2007

| #### N a z w a z a d a n i a | Lokalizacja | plan na 2007 r. | wykonanie za półr. 2007 | % wykon. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.budowa drogi na działce 409, 374/ 1 w Żłobiźnie | Żłobizna | 33.050 | 610,00 | 2 |
| 2. remont drogi ul. Wiejskiej | Zielęcice | 57.000 | 300,00 | 1 |
| 3.budowa, modernizacja dróg wewnętrznych | Skarbimierz Os. | 260.000 | 1.363,40 | 1 |
| 4. przebudowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych Skarbimierz - Pępice do Skarbimierza – Małujowice | Skarbimierz Os. | 2.000.000 | 1.498.900,95 | 75 |
| 5. remont drogi – dz. 32/4 | Kopanie | 12.000 | - | - |
| 6. projekt modernizacji drogi dz.211, dz.78, dz.209 | Kopanie | 3.100 | - | - |
| 7. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Łukowice Brz. | 10.000 | - | - |
| 8. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Prędocin | 5.000 | - | - |
| 9. projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej | Lipki | 5.000 | - | - |
| 10. budowa chodnika przy drodze powiatowej | Skarbimierz | 25.100 | - | - |
| 11. dokumentacja – remont drogi ( kier.cmentarz) | Pępice | 50.000 | - | - |
| 12. modernizacja drogi dojazdowej do pól wraz z połączeniem komunikacyjnym wsi Lipki - Gać | Lipki | 547.000 | 366,00 | - |
| 13. przebudowa drogi ul. Wesoła | Pawłów | 1.300.000 | - | - |
| 14. SUW Łukowice + sieć wodociągowa | teren gminy | 30.000 | 29.280,00 | 98 |
| 15. kanalizacja sanitarna ( nowe osiedle ) | Pawłów | 100.000 | - | - |
| 16. kanalizacja sanitarna | Skarbimierz Os. | 200.000 | - | - |
| 17. przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkańców gminy – program ISPA | teren gminy | 1.000.000 | 434,12 | - |
| 18. nowe punkty świetlne | Kopanie Brzezina Łukowice Brz. Zielęcice Pępice | 3.000 26.600 27.000 8.300 2.500 | - - - - - | - - - - - |
| 19. budowa oświetlenia ulicznego – Topolowa, Modrzewiowa | Skarbimierz Os. | 150.000 | 19.046,90 | 13 |
| 20. budowa oświetlenia ulicznego ( śluza ) | Zwanowice | 10.000 | - | - |
| 21. budowa oświetlenia ulicznego ul.Wiśniowa ul. Wesoła | Pawłów | 38.000 3.000 | - | - |
| 22. projekt na przebudowę linii średniego napięcia | Żłobizna | 40.000 | - | - |
| 23. wykonanie robót ziemnych związane z zasypaniem stawu, odwodnienie dróg z wód opadowych i stawu | Małujowice | 11.500 | 549,00 | 5 |
| 24. adaptacja obiektów na halę sportową | Łukowice Brz. | 16.500 | - | - |
| 25. kanalizacja deszczowa | Skarbimierz Osiedle | 900.000 | 480.705,98 | 53 |
| 26. wykup działek pod tereny inwestycyjne | Skarbimierz Os. | 500.000 | 3.943,64 | 1 |
| 27. budowa gimnazjum | Skarbimierz Os. | 500.000 | 67.344,00 | 13 |
| 28. zestawy komputerowe, laptop | Urząd Gminy | 64.100 | 14.400 | 22 |
| 29. remont domu ludowego | Bierzów Kruszyna Zielęcice Zwanowice Kopanie | 20.300 21.300 7.000 16.000 200.000 | - - 3.562,40 4.800,00 - | - - 51 30 - |
| 30. adaptacja budynku przedszkola na dom ludowy | Prędocin | 400.000 | 4.270,00 | 1 |
| 31. likwidacja studni na terenie po JAR | Skarbimierz Os. | 60.000 | - | - |
| 32. zakup ciągnika samobieżnego | Skarbimierz Os. | 14.400 | - | - |
| 33. zakup zestawu komputerowego | G.Bib. Lipki | 5.000 | 3.959,39 | 79 |
| 34. ogrodzenie placu zabaw | Skarbimierz Os. | 25.000 | - | - |
| 35. monitorowanie ulic, placów, terenów rekreacyjnych | Skarbimierz Os. | 40.000 | - | - |
| # Razem |  | 8.746.750 | 2.133.835,78 | 24 |